Job Peters

ProjectSync

Kerntaak 3.1 implementatie plan

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1

Planning 2

Benodigde hardware 3

Benodigde software 4

Consequenties van de implementatie 5

# Planning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taken | Datum | Begintijd | Eindtijd | Betrokken personen/functies |
| Lijst benodigde software | 20/11/15 | 08:30 | 08:35 | Job Peters |
| Lijst benodigde hardware | 20/11/15 | 08:35 | 08:40 | Job Peters |
| Installatie van de programma’s die niet geïnstalleerd zijn | 20/11/15 | 08:40 | 09:25 | Job Peters |
| Installatie webapplicatie | 20/11/15 | 09:25 | 09:30 | Job Peters |
| Database inrichten | 20/11/15 | 09:30 | 10:00 | Job Peters |
| Aanpassen van omgevingsvariabelen (indien nodig) | 20/11/15 | 10:00 | 10:10 | Job Peters |
| Controleren van de werking van de web applicatie en herstellen van installatiefouten | 20/11/15 |  |  | Job Peters |
| Instructie voor de gebruikers maken | 20/11/15 |  |  | Job Peters |
| Instructie geven | 20/11/15 |  |  | Job Peters |
| Eindrapport | 20/11/15 |  |  | Job Peters |

# Benodigde hardware

|  |  |
| --- | --- |
| Apparaat | Vereisten |
| Laptop | * 1 gigahertz (GHz) of sneller, 32-bit (x86) of 64-bit (x64) processor |
|  | * 8 GB werkgeheugen |
|  | * 16 GB beschikbare schijfruimte (32-bits) of 20 GB (64-bits) |
|  | * 802.11b, 802.11g of 802.11n wlan verbinding |
|  | * Windows 10 |
| Muis |  |

# Benodigde software

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Software | Versie | Installatie | Opmerkingen |
| Firefox | 41 | Standaard |  |
| XAMPP | 5.6.12 | Standaard |  |
| Appache | 2.4.26 |  | Zit al ingebouwd in XAMPP |
| MySQL | 5.6.26 |  | Zit al ingebouwd in XAMPP |
| PHP | 5.6.12 |  | Zit al ingebouwd in XAMPP |
| phpMyAdmin | 4.4.14 |  | Zit al ingebouwd in XAMPP |
| Sublime Texteditor | 3 3083 | Standaard |  |
| Office 365 | 2013 | Standaard |  |
| Astah | 7.0.0 | Standaard |  |

# Consequenties van de implementatie

De implementatie zal een aantal consequenties met zich meebrengen zoals:

* Er zal een duidelijk verschil in consultants en consultants met admin rechten moeten kom.
* De consultants met admin rechten hebben toegang tot de dashboard en zullen dus ook de applicatie draaiende moeten houden.
* Als de applicatie onverhoopt crashed dan kunnen jullie contact met mij opnemen.
* Er komt geen interne of externe helpdesk voor deze applicatie. Alle informatie dat nodig is zal worden gedocumenteerd en bij de applicatie opgeleverd worden.
* De data staat veilig in de Cloud. Maar als er een back-up gemaakt moet worden kan er contact met mij worden opgenomen en zal ik de back-up maken en opsturen.
* Er is voor deze applicatie geen aanschaf van extra software vereist.
* De managers zullen de consultants informeren zodra de web applicatie live staat.